大修防腐施工说明

1、登高、动火作业，施工人员需持有应急管理厅颁发的相关证件并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。

2、施工时间为盐化事业部停车大修期间（暂定6月下旬约5天时间），根据工作量安排足够的施工力量，保证在大修停车期间做好除锈、上底漆工作；机械除锈彻底、无死角鼓泡，每道工序需双方共检。

3、现场做到每日工完料净场地清，交叉作业遇到有电焊等动火作业时禁止刷漆。